慢慢记

大龄考生全职业考试通用备考平台

产品需求文档（PRD）

文档版本：V1.0

生成日期：2026年06月07日

适用范围：PC官网 + 移动端H5 + 微信小程序 三端迭代

核心依托：中级经济师 MVP → 全品类平台化

产品 Slogan：大龄备考不硬背，职场证书轻松过

# 一、产品定位与差异化

本产品为国内首个大龄考生专属全职业考试极简备考平台。面向 28-45 岁职场人群，统一「通俗解读 + 口诀记忆 + 碎片听学 + 智能复盘 + 精简刷题」核心能力，实现 PC、H5、微信小程序三端数据互通、内容标准化、商业体系闭环。

| 维度 | 差异化策略 |
| --- | --- |
| 目标人群 | 28-45岁职场大龄、记忆力薄弱、碎片时间备考 |
| 内容标准 | 去理论通俗化、4-8字记忆口诀、考点三级分级（必考/理解/了解）、删减60%冷门内容 |
| 学习模式 | 5-10分钟碎片学习，适配通勤/带娃/摸鱼场景，无长课时课程 |
| 记忆体系 | 全域艾宾浩斯遗忘曲线算法，全自动推送复习，无需手动规划 |
| 刷题体系 | 仅保留5年高频真题+核心必考题，剔除偏难怪题，错题配套口语化解析 |
| 体验标准 | 极简低干扰界面、大字护眼模式、全站无广告弹窗、两步内完成操作 |

# 二、现状诊断

## 2.1 代码资产

| 文件 | 规模 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| index.html | 595行，SPA三栏布局（PC侧栏+工作站+手机仿真器） | 基础结构合理，需改造刷题区 |
| app.js | 1695行，全部业务逻辑单体 | 需拆分为模块化架构 |
| data.js | 785行，8科仅12道题目骨架 | 严重不足，仅演示用途 |
| app.css | 2063行，CSS变量+rpx+Flexbox | 质量好，可复用 |
| dist/ | 旧YKT模块化尝试，未接入主页面 | 确认废弃，Vite重建 |

## 2.2 题库资产（D盘 kaoshi-wangpan 目录）

| 科目 | 已有JSON题库 | PDF源材料 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济基础知识 | 0题 | 37章讲义 + 8套真题 + 四色笔记 + 核心母题1000题 + 口诀200条 | 待提取 |
| 人力资源管理 | 1,252题（15个JSON文件） | 19章讲义 + 4套真题 + 三色笔记 | 需去重标准化 |
| 工商管理 | 0题 | 11章讲义 + 3套真题 + 6套月考卷 + 100题精选 | 待提取 |

## 2.3 已确认决策

| 决策点 | 结论 |
| --- | --- |
| MVP品类 | 中级经济师（年考生>50万，题型标准化最高） |
| 专业方向 | 人力资源管理 + 工商管理 |
| 终端形态 | PC三栏布局 + 手机仿真器（后续微信小程序） |
| 题库来源 | D盘PDF → pdfplumber/LLM提取 → 标准化JSON |
| dist/处理 | 废弃，Vite重新构建 |
| 后端策略 | 先纯前端（IndexedDB + localStorage），MVP验证后评估FastAPI/Go |
| AI能力 | MVP阶段：LLM API批量出题+人工抽检20%；后续：AI错因诊断+自适应 |

# 三、需求总表

## 3.1 数据层（P0 — 阻塞所有后续工作）

| ID | 描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 人力1252题去重标准化入库 | 去重后≥1000题，字段完整（题型/题干/选项/答案/解析/难度/标签） |
| R2 | 经济基础PDF提取→≥2000题JSON | 单选60%+多选25%+案例15%，覆盖37章，每题含解析+口诀 |
| R3 | 工商管理PDF提取→≥1500题JSON | 覆盖11章+历年真题，字段同R1 |
| R4 | 题库分文件按需加载 | 切换科目首屏<500ms，IndexedDB离线缓存，二次访问秒开 |
| R5 | AI辅助出题流水线（备选） | LLM约束生成→人工抽检20%→IRT难度校准 |

## 3.2 算法引擎（P0）

| ID | 描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| R6 | SM-2间隔重复算法 | 5个记忆盒子(1/3/7/15/30天)，答对升盒/答错降盒，ease区间[1.3,2.5] |
| R7 | 综合权重抽题算法 | 章节基础权重×错题频次(>2次×1.2)×题型复杂度(多选×1.3)×新大纲(×1.5) |
| R8 | 交错练习推送 | 默认智能混合（相邻题不同章节），可选顺序模式 |

## 3.3 学习模式（P0）

| ID | 描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| R9 | 新手模式（单章节10题） | 难度≤3，顺序刷题，每题即时反馈 |
| R10 | 进阶模式（2-3章混合20题） | 智能交错排列，难度逐步提升 |
| R11 | 冲刺模式（140题限时90分钟） | 倒计时+题号导航+提交后时间分布报告 |
| R12 | 错题重做模式 | 仅做错题本中题目，按遗忘指数排序推送 |

## 3.4 反馈与仪表盘（P1）

| ID | 描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| R13 | 即时答题反馈 | 选后即显示对/错+完整解析（对因/错因/教材出处）+口诀链接 |
| R14 | 章节掌握度雷达图 | 6大模块正确率Canvas可视化，颜色区分掌握度 |
| R15 | 每日推荐学习量 | 根据距考试天数+未复习题量动态计算"今日复习X旧题+Y新题" |
| R16 | 错题本+遗忘曲线预测 | 错题按遗忘指数排序+遗忘曲线可视化+即将遗忘章节预警 |

## 3.5 体验与平台化（P0贯穿 + P1/P2）

| ID | 描述 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| R17 | 大龄友好UI | 字号可调(常规/中/大)、护眼模式(暖黄纸色)、触控≥44px、对比度≥4.5:1 |
| R18 | 进度持久化 | localStorage+IndexedDB双写，跨会话不丢失 |
| R19 | 5分钟学习闭环 | 首页→刷题→反馈→标记掌握 全流程≤5分钟 |
| R20 | 响应式3断点 | 375px(手机)/768px(平板)/1440px(PC) 布局正常 |
| R21 | PC批量资料下载 | 讲义/口诀手册/考点清单PDF打包下载 |
| R22 | 三级会员体系 | 免费试用 + 单科会员(¥99/科/年) + 全站通卡(¥299/年) |

# 四、技术架构

## 4.1 技术栈（MVP→平台化演进）

| 层级 | MVP选型 | 平台化演进 |
| --- | --- | --- |
| 构建工具 | Vite + Vanilla JS | Next.js + Taro（小程序） |
| UI框架 | 原生 HTML + CSS（组件化） | 保持无框架或迁React |
| 客户端存储 | Dexie.js(IndexedDB) + localStorage | 服务端为主+本地缓存 |
| 题库格式 | JSON分文件（public/data/） | MongoDB文档型 + Elasticsearch全文检索 |
| AI能力 | LLM API离线出题脚本 | DeepSeek API LoRA微调 + 在线推理 |
| 部署方式 | Nginx静态托管 / Python http.server | K8s + 腾讯云 + CDN |
| 测试方案 | Vitest（单元）+ Playwright（E2E） | 同上 + 视觉回归 + 压测 |

## 4.2 目标目录结构

D:\project\kaoshi\
  index.html              ← Vite 入口（外壳页面）
  package.json            ← Vite + Dexie + Vitest + Playwright
  vite.config.js
  public/data/
    subjects.json         ← 全科元数据+章节树（<50KB常驻）
    econ/questions.json   ← 经济基础题库（约3MB）
    hr/questions.json     ← 人力资源管理题库（约2MB）
    biz/questions.json    ← 工商管理题库（约2MB）
  src/
    core/
      db.js               ← Dexie IndexedDB封装（三表：questions/progress/meta）
      state.js            ← 状态管理+localStorage持久化
      router.js           ← SPA视图路由
    services/
      ebbinghaus.js       ← SM-2算法引擎
      quiz-service.js     ← 题库加载/权重计算/组卷/交错排列
      analytics.js        ← 正确率/遗忘指数/每日推荐
    data/
      weight-config.js    ← 章节基础权重（6大模块×37章）
      subjects-meta.js    ← 科目章节常量
    components/
      quiz-card.js        ← 题目卡片组件
      timer.js            ← 倒计时组件
      radar-chart.js      ← Canvas雷达图组件
      modal.js / toast.js ← 弹窗/提示组件
    app.js                ← 主入口（精简后）
  app.css                 ← 全局样式
  scratch/                ← PDF提取脚本/AI出题脚本（不提交Git）

## 4.3 数据流

| 阶段 | 流程 | 存储位置 |
| --- | --- | --- |
| 题库提取 | D盘PDF → pdfplumber提取文本 → LLM结构化 → JSON | public/data/*.json |
| 首次加载 | 用户切换科目 → fetch JSON（首次）→ 存入IndexedDB → QuizService内存 | IndexedDB(Dexie) |
| 缓存命中 | 用户切换科目 → IndexedDB命中 → 直接返回（秒开） | IndexedDB缓存 |
| 答题循环 | QuizService组卷 → quiz-card渲染 → 用户答题 → SM-2更新进度 → 双写 | IndexedDB + localStorage |

# 五、架构设计决策

| 序号 | 决策 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯前端MVP，暂不建后端 | IndexedDB可承载万题级数据（每科2-4MB），验证产品方向后再评估后端方案 |
| 2 | 配置驱动科目扩展 | 新增科目只需添加JSON配置+题库文件，无需改动代码逻辑 |
| 3 | 渐进式模块化重构 | 先拆数据层→再拆算法层→最后拆UI层，每步保持系统可用 |
| 4 | 废弃dist/旧YKT架构 | Vite重新构建，标准ES模块导入，不留历史包袱 |
| 5 | 教育理论强制落地 | 所有算法必须基于SM-2/认知负荷/交错练习理论，代码注释注明理论出处 |
| 6 | 为平台化预留扩展点 | 科目元数据配置化、QuizService接口化、ViewportAdapter抽象化 |

## 5.1 核心数据模型

题目数据模型（Question）：

{
  "id": "econ-q10086",
  "type": "single",         // 题型：single单选 | multiple多选 | case案例分析
  "stem": "某商品的需求价格弹性系数小于1...",   // 题干
  "options": ["A. 降低价格", "B. 提高价格", "C. 不变", "D. 先降后涨"],
  "answer": "B",            // 正确答案
  "analysis": "弹性系数<1为低弹性商品...",     // 解析（对因/错因/教材出处）
  "difficulty": 3,          // 难度 1-5
  "tags": ["第二章", "需求价格弹性"],          // 知识点标签
  "module": "economics",    // 所属模块（6大模块之一）
  "chapter": 2,             // 章节编号
  "mnemonic": "高弹降价，低弹涨价"             // 对应口诀
}

用户进度模型（UserProgress → IndexedDB progress表）：

{
  "questionId": "econ-q10086",
  "box": 3,                 // 记忆盒子 1-5
  "ease": 2.5,              // ease_factor 范围[1.3, 2.5]
  "interval": 7,            // 当前间隔天数
  "lastReview": "2026-06-07T00:00:00Z",
  "wrongCount": 1,          // 累计错误次数
  "quality": 4              // 最近答题质量 0-5（0=全忘,5=完美）
}

# 六、实施路线图

## Phase 0：基础搭建（预计1-2天）

□ 创建 package.json + vite.config.js（依赖：Vite + Dexie + Vitest + Playwright）
□ 实现 src/core/db.js（Dexie三表：questions / progress / meta）
□ 创建 src/data/subjects-meta.js（中级经济师3科完整章节树常量）
□ 迁移 app.css 到 src/，创建 public/data/ 目录 + subjects.json
□ 验证：npm run dev 启动成功，IndexedDB 读写正常

## Phase 1：题库就绪（预计2-3天）

□ 人力1252题去重+字段标准化 → public/data/hr/questions.json
□ scratch/extract-econ.py — 经济基础PDF批量提取+LLM结构化（首期≥500题验证流程）
□ scratch/extract-biz.py — 工商管理PDF批量提取
□ AI辅助备选：LLM API基于知识图谱约束生成补充题目+人工抽检20%+难度校准
□ 验证：3科加载→IndexedDB缓存→搜索过滤正常

## Phase 2：算法引擎+学习模式（预计2-3天）

□ src/services/ebbinghaus.js — SM-2完整实现（5Box, ease动态调整, getDueReviews到期检测）
□ src/data/weight-config.js — 经济基础6大模块×37章基础权重配置
□ src/services/quiz-service.js — 综合权重计算+4模式组卷+交错排列算法
□ src/components/quiz-card.js — 单题卡片（选项→即时反馈→解析+口诀→下一题）
□ src/components/timer.js — 冲刺倒计时（90分钟，暂停/继续）
□ index.html 刷题区改造 → 4模式切换UI（新手/进阶/冲刺/错题）
□ 验证：完整学习闭环（选题→答题→反馈→标记→复盘提醒）可用

## Phase 3：仪表盘+集成验证（预计1-2天）

□ src/services/analytics.js — 正确率/遗忘指数/每日推荐量算法
□ src/components/radar-chart.js — Canvas绘制6大模块掌握度雷达图
□ 错题本+遗忘曲线预测UI实现
□ 废弃旧 dist/ 目录，清理冗余文件
□ 验证：E2E全流程 + 375/768/1440三断点响应式截图 + Lighthouse ≥90

## 阶段总览

| 阶段 | 时间 | 核心产出 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 基建 | 1-2天 | Vite+Dexie+目录结构+subjects.json | - |
| Phase 1 题库 | 2-3天 | 3科JSON就绪（人力去重+经济基础+工商） | Phase 0 |
| Phase 2 算法 | 2-3天 | SM-2+权重+4模式+quiz-card组件 | Phase 1 |
| Phase 3 交付 | 1-2天 | 雷达图+E2E+响应式验证+文档 | Phase 2 |

# 七、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDF提取质量差 | 高 | 中 | 文本型用pdfplumber直接提取；扫描件用LLM Vision API；人工抽检20% |
| 人力题与其他科目重复 | 中 | 低 | 入库前基于题干文本相似度(>0.85)去重 |
| AI生成答案不准确 | 中 | 高 | 所有AI产出必须人工抽检+用户报错反馈机制 |
| 2000题首屏加载慢 | 中 | 中 | 只加载章节元数据+前10题，其余按需分页fetch |
| SM-2参数不适配 | 低 | 中 | 先用标准参数(ease=2.5)，预留管理面板后期调参 |
| 旧app.js与新模块冲突 | 中 | 低 | Feature flag切换，旧代码不删，稳定后再清理 |
| 多选评分规则混乱 | 中 | 低 | 练习模式统一全对才正确；解析中注明实际考试规则（漏选0.5分） |
| 政策突变（取消某类考试） | 低 | 高 | 多品类分散风险，不依赖单一考试 |

# 八、验证清单

| 序号 | 验证项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | npm run dev | 启动成功，无控制台错误 |
| 2 | 科目切换 | 经济基础/人力/工商切换，首屏<500ms |
| 3 | 新手模式 | 选章节→10题刷完→每题即时反馈正常 |
| 4 | 进阶模式 | 2-3章混合20题→智能交错排列→难度逐步提升 |
| 5 | 冲刺模式 | 140题限时→倒计时正常→提交→成绩报告正确 |
| 6 | 错题模式 | 答错自动收集→错题本可重做→按遗忘指数排序 |
| 7 | 艾宾浩斯复盘 | 答对3题→等待→到期提醒浮现→点击可复盘 |
| 8 | IndexedDB缓存 | F5刷新→题库秒加载（缓存命中）→无网络请求 |
| 9 | 雷达图 | 6大模块掌握度Canvas正确渲染，颜色区分 |
| 10 | 每日推荐量 | "复习X旧题+Y新题"动态计算正确 |
| 11 | 字号切换 | 常规/中/大三档切换正常，无布局错乱 |
| 12 | 护眼模式 | 背景变为暖黄纸色，文字对比度保持≥4.5:1 |
| 13 | 触控目标 | 所有交互元素≥44×44px |
| 14 | 375px断点 | 手机仿真器正常，无横向滚动条 |
| 15 | 768px断点 | 平板布局正常 |
| 16 | 1440px断点 | PC三栏完整显示 |
| 17 | Lighthouse | Performance≥90，Accessibility≥90 |

# 九、业务拓展路线

| 批次 | 时机 | 品类 | 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 现在 | 中级经济师（经济基础+人力资源管理+工商管理） | 单品类验证产品模型+学习闭环 |
| 第一批·核心爆款 | 2-3个月后 | 人力资源管理师、初/中级会计师、税务师、教师资格证、社会工作者 | 与MVP用户画像高度重合，冷启动成本最低 |
| 第二批·职场刚需 | 4-6个月后 | 一建/二建（极简笔试版）、消防工程师、银行/证券/基金从业、健康管理师 | 扩大用户圈层，覆盖主流职场证书 |
| 第三批·长尾全覆盖 | 6-12个月后 | 审计师、统计师、造价工程师、建工八大员、事业单位公基 | 完善生态，实现职业考试全覆盖 |

# 十、文档审批

| 角色 | 姓名/部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 教研负责人 |  |  |  |
| 运营负责人 |  |  |  |

本需求文档为「慢慢记」备考平台 V1.0 版本的完整产品需求定义。所有需求和架构决策已经产品、技术、教研三方对齐确认。文档锁定后不可擅改，修改需走变更流程。