慢慢记

产品需求文档（PRD）V1.1

文档版本：V1.1（评审修订版）

修订日期：2026年06月07日

修订说明：基于FRS评审反馈的6项逻辑修正+5项缺失补充+MVP优先级裁剪

品牌Slogan：大龄备考不硬背，职场证书轻松过

# 一、评审修订摘要

本文档为 V1.0 PRD 的评审修订版。基于功能需求规格说明书（FRS）的专家评审意见，共修订 11 处：

| 类别 | 序号 | 问题 | 修正 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逻辑修正 | 1 | 权重公式乘法爆炸 → 错题"惩罚性死磕" | 新增衰减因子 decayFactor = 1/(1+连续中签次数) |
| 逻辑修正 | 2 | 新手模式静态 difficulty≤3 与用户真实水平不对齐 | 改为 accuracy>70% 动态筛选，冷启动用 difficulty≤3 兜底 |
| 逻辑修正 | 3 | 冲刺模式 140 题与实际考试 105/100 题不符 | 按真实考试：经济基础105题，人力/工商各100题 |
| 逻辑修正 | 4 | 30秒定时器弹窗骚扰用户 | 改为 Dashboard 被动复习面板，考前7天仅1次/天提醒 |
| 逻辑修正 | 5 | 雷达图小样本导致虚假80%掌握度 | 最小样本阈值50题+贝叶斯平滑，不足显示"学习中" |
| 逻辑修正 | 6 | localStorage与IndexedDB双写冲突未定义 | 版本号比对，IndexedDB为主，启动时自动修复 |
| 缺失补充 | +1 | 无错误处理与降级方案 | 4场景降级矩阵（IndexedDB/JSON加载/SM-2/存储满） |
| 缺失补充 | +2 | 无数据埋点，产品无法迭代 | 5个核心事件（答题/模式开始/完成/会话），暂存localStorage |
| 缺失补充 | +3 | 无内容更新迁移策略 | 版本号驱动缓存清理+orphan进度保留7天 |
| 缺失补充 | +4 | 无账号方案（会员权益依赖账号） | MVP用UUID标识+预留OAuth接口签名 |
| 缺失补充 | +5 | 无服务端接口预留 | 定义5个最小API签名（登录/进度拉取上传/组卷/科目元数据） |

# 二、产品定位与差异化

面向 28-45 岁职场大龄考生的全职业考试极简备考平台。MVP 聚焦中级经济师（经济基础+人力资源管理+工商管理），三端统一（PC+H5+小程序）。

| 维度 | 差异化策略 |
| --- | --- |
| 目标人群 | 28-45岁职场大龄、记忆力薄弱、碎片时间备考 |
| 内容标准 | 去理论通俗化、4-8字口诀、考点三级分级、删60%冷门内容 |
| 学习模式 | 5-10分钟碎片学习，适配通勤/带娃/摸鱼，无长课时 |
| 记忆体系 | 全域艾宾浩斯 SM-2 算法，全自动推送复习 |
| 刷题体系 | 仅保留5年高频真题，剔除偏难怪，错题配口语化解析 |
| 体验标准 | 大字护眼、零广告、两步内完成操作、触控≥44px |

# 三、需求总表（修订版）

## 3.1 数据层（P0）

| ID | 描述 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 人力1252题去重标准化 | 去重后≥1000题，字段完整 | P0 |
| R2 | 经济基础PDF→首期≥500题JSON | 37章覆盖，每题含解析+口诀 | P0 |
| R3 | 工商管理PDF→首期≥300题JSON | 11章+真题，字段同R1 | P1 |
| R4 | 题库分文件按需加载+降级 | 首屏<500ms；IndexedDB不可用时降级localStorage | P0 |

## 3.2 算法引擎（P0）

| ID | 描述 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| R5 | SM-2间隔重复(5Box 1/3/7/15/30天) | 答对升盒/答错降盒，ease∈[1.3,2.5]；异常时interval=1天兜底 | P0 |
| R6 | 综合权重+衰减因子抽题 | 权重=baseWeight×错误频次，含衰减因子；typeMultiplier/newContentMultiplier→P2 | P0 |
| R7 | 交错练习(相邻题不同章) | 默认智能混合，可选顺序 | P0 |

## 3.3 学习模式

| ID | 描述 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| R8 | 新手模式(单章10题) | accuracy>70%题优先或新题；冷启动difficulty≤3兜底 | P0 |
| R9 | 进阶模式(2-3章混合20题) | 智能交错，难度逐步提升 | P0 |
| R10 | 冲刺模式(经济基础105/专业100题) | 倒计时+分数；题号导航/时间分布→P2 | P1 |
| R11 | 错题重做(列表+重做) | 自动收集；复杂排序→P2 | P1 |

## 3.4 反馈与仪表盘

| ID | 描述 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| R12 | 即时答题反馈(对错+解析+口诀) | 解析含对因/错因/教材出处+易错提醒 | P0 |
| R13 | 章节掌握度雷达图(贝叶斯平滑) | <50题显示"学习中"；≥50题贝叶斯平滑 | P1 |
| R14 | 复习推送面板(被动式Dashboard) | 显示"待复习X题"；无主动弹窗；考前7天1次/天 | P1 |

## 3.5 体验与健壮性

| ID | 描述 | 验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| R15 | 大龄友好UI(字号/护眼/触控44px) | 对比度≥4.5:1，prefers-reduced-motion | P0 |
| R16 | 进度双写+冲突解决 | IndexedDB为主，localStorage热备份；版本号比对 | P0 |
| R17 | 错误降级矩阵(4场景) | IndexedDB→localStorage/JSON→重试+缓存/SM-2→1天/存储→清理 | P0 |
| R18 | 最小数据埋点(5事件) | 答题/模式开始完成/会话；暂存localStorage | P1 |

# 四、技术栈（MVP→平台化）

| 层 | MVP | 平台化 |
| --- | --- | --- |
| 构建 | Vite + Vanilla JS | Next.js + Taro |
| 存储 | localStorage优先(≤500题)+IndexedDB | MongoDB+Redis |
| 题库 | JSON分文件(public/data/) | CDN+MongoDB+ES |
| AI | LLM API离线出题 | DeepSeek LoRA在线推理 |
| 部署 | Nginx/Python http.server | K8s+腾讯云+CDN |

# 五、架构决策

| # | 决策 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯前端MVP，预留API签名 | 先验证产品方向，后续渐进接入后端 |
| 2 | 配置驱动科目扩展 | 新增科目=JSON配置+题库文件，零代码 |
| 3 | 渐进模块化（数据→算法→UI） | 每步保持可用，不搞大爆炸重构 |
| 4 | 废弃dist/，Vite重建 | 标准ES模块，不留历史包袱 |
| 5 | 教育理论落地+算法防御编程 | SM-2/认知负荷/交错练习理论依据；所有算法try-catch+兜底 |
| 6 | localStorage优先，渐进IndexedDB | 降低初版复杂度，超500题/科自动切换 |
| 7 | 被动复习，尊重用户节奏 | Dashboard面板展示，不主动弹窗打断 |

# 六、错误处理与降级矩阵

| 故障场景 | 检测方式 | 降级方案 | 用户提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| IndexedDB不可用(Safari隐私) | try-catch open() | 降级localStorage | 无感 |
| 题库JSON加载失败 | fetch catch | 重试按钮+上次缓存兜底 | "题库加载失败，点击重试" |
| SM-2计算异常 | try-catch recordReview | interval=1天兜底 | 无感，后台记录 |
| localStorage满 | setItem catch | 清理最旧5条progress | "存储空间不足，已清理旧记录" |

# 七、实施阶段（修订）

| 阶段 | 时间 | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 基建 | 1天 | Vite+目录+subjects.json+存储封装(含降级)+错误处理框架 |
| Phase 1 题库 | 2天 | 人力去重+经济基础500题+工商300题+按需加载 |
| Phase 2 闭环 | 3天 | SM-2引擎+简化权重+新手/进阶模式+即时反馈+复习面板+雷达图 |
| Phase 3 交付 | 1.5天 | 冲刺简化版+错题简化版+数据埋点+E2E+响应式截图 |

# 八、业务拓展路线

| 批次 | 时机 | 品类 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 现在 | 中级经济师（经济基础+人力资源管理+工商管理） |
| 第一批·核心爆款 | 2-3月后 | 会计师、教师、社工、HR、税务 |
| 第二批·职场刚需 | 4-6月后 | 建造、消防、金融从业、健康管理 |
| 第三批·长尾全覆盖 | 6-12月后 | 审计、统计、造价、公基 |

# 九、文档审批

| 角色 | 姓名/部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 教研负责人 |  |  |  |